Ахметшин_Марат_424М

План тестирования

для

приложения

“ЦСМ”

Томск 2024

Оглавление

План тестирования.
 1.1. Цель.
 1.2. Цель тестирования.
 1.3. Задачи тестирования.
 1.4 Условия тестирования.
 1.5. Стратегия процесса тестирования.
 1.5.1 Типы тестирования.
 1.6. Приоритет дефектов.
 1.7. Критерии начала и завершения тестирования
 1.8. Конечный результат.

1. План тестирования.

1.1. Цель.

Целью составления данного тест-плана является описание процесса тестирования веб-приложения “ЦСМ”. Документ позволяет получить представление о плановых работах по тестированию проекта.

1.2. Цель тестирования.

Целью тестирования веб-приложения “ЦСМ” является проверка корректной работы всех функциональностей и удобства приложения для пользователей.

1.3. Задачи тестирования.

Для завершения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Определить документы необходимые для старта тестирования;

- Разработать стратегию тестирования;

- Задать критерии начала и окончания тестирования;

- Создать документ по тест-дизайну и отчеты о дефектах;

- Провести основное тестирование.

1.4 Условия тестирования.

Для проверки поведения приложения необходимо обозначить набор инструментов используемых в процессе этапа тестирования приложения.

Перечень инструментов, используемых при тестировании, представлен в следующем списке:

- Физические десктопные и мобильные устройства на базе Android, Windows

- Эмулятор Android Studio.

- Google DevTools

Физические устройства являются основным источником получения основной информации о работе приложения. Они обеспечивают физическую среду, в которой приложение должно работать, а также показывать весь заложенный функционал.

Эмуляторы являются немаловажным инструментом при тестировании приложений, так как физические устройства являются ограниченным типом ресурсов. Работа с ними должна проводиться с осторожностью. В сборках могут оказаться дефекты, негативно сказывающиеся на работе физических устройств, вследствие чего мобильное устройство может быть выведено из строя на неопределенный промежуток времени. Также с помощью эмуляторов можно проверять приложение на большем количестве виртуальных устройств.

Тестирование сайта должно проходить на следующих платформах и при следующих разрешениях:

По данным на октябрь 2024 года, наиболее распространённые разрешения экрана для настольных компьютеров: 1920x1080 (25,56%), 1366x768 (11,97%), 1536x864 (11,65%), 1280x720 (6,19%), 1440x900 (4,72%), 2560x1440 (3,36%).

| Платформы | Разрешение экрана |
| --- | --- |
| Windows v. 10+ | · 1920x1080 · 1366x768 · 1536x864 · 1280x720 · 1440x900 · 2560x1440 |

На данный момент 99 процентов смартфонов выходят с тремя типами экранов:

HD (1280 x 720, 720p) + широкоформатный HD+

Full HD (1920 x 1080, 1080p) + широкоформатный Full HD+

Quad HD (2560 x 1440, 1440p) + широкоформатный WQHD

Проверка будет проходить на эмуляторах.

| Платформы | Разрешение экрана |
| --- | --- |
| Android 5.0.0 + | · 1280 x 720 · 1920 x 1080 · 2560 x 1440 |

Тестирование сайта должно проходить на следующих браузерах: Google Chrome (Blink), Firefox (Gecko) (выбор браузеров основан на движках, на которых они работают, проверив эти браузеры, мы можем считать, что другие браузеры, работающие на тех же самых движках, будут работать нормально например Blink применяется в Google Chrome, Opera и новых версиях Microsoft Edge, а также в других браузерах на базе Chromium, например, Yandex Browser. Gecko применяется в Firefox):

В версии google 80 произошли многие изменения, в Chrome 80 изменен способ вывода уведомлений.

И По данным на октябрь 2024 года, процент версий браузера Google Chrome по данным StatCounter:

- ·         Chrome 122 – 0,1 %

- ·         Chrome 109 – 1,2 %

- ·         Chrome for iphone – 2,25%

- ·         Chrome 126– 14,62 %

- ·         Chrome for android – 41,16 %

По данным на октябрь 2024 года, процент версий браузера Firefox по данным StatCounter:

- ·         Firefox 10–16 — 0,38%

- ·         Firefox 52–59 — 2,26%

- ·         Firefox 115 и 115 ESR — 11,32%

- ·         Firefox 118 — 2,64%

- ·         Firefox 125 — 0,76%

- ·         Firefox 129 — 1,13%

- ·         Firefox 130 — 9,06%

- ·         Firefox 131 — 58,87%

| Платформы |  | Разрешение экрана |
| --- | --- | --- |
| Google Chrome | 80 и выше | · 1280 x 720 · 1920 x 1080 · 2560 x 1440 · 1440x900; · 1920x1080 · 1366x768 · 1536x864 · 1280x720 · 1440x900 · 2560x1440 (Разрешения выбраны из разрешения экранов устройств на которых сайт будет просматриваться) |
| Firefox | 70 и выше |  |

## 1.5. Стратегия процесса тестирования.

## 1.5.1 Типы тестирования.

Дымовое тестирование.

Цель: выявить основные критические дефекты.

Дымовое тестирование является подтверждением того, что сайт и выполняет основные функции.

В данном типе тестирования:

Выполняется проверка всех критически важных функций сайта, которые влияют на его работоспособность.

Функциональное тестирование.

Цель:

выявить функциональные ошибки, и ожидания пользователя путем реализации стандартных, а также нетривиальных тестовых сценариев.

В данном виде тестирования: Производится проверка соответствия работы функционала приложения с ожиданиями пользователя.

Проверяемые функции:

- Функция заказа звонка

- Функция вызова врача на дом

- Функция поиска врача по специализации фамилии и поликлинике

- Функция записи на приём платно и бесплатно

- Функция получения анализа по коду

- Функция просмотра информации по клиникам

Кроссбраузерное тестирование.

Цель:

проверка корректности работы веб части приложения на разных браузерах и разных версиях браузеров.

В данном типе тестирования:

Проверятся верстка, навигация по сайту.

Тестирование UI.

Цель:

убедиться, что пользователь имеет возможность использовать основной функционал приложения в процессе реального использования. Проверить степень удобства

приложения для пользователя на основании общих критериев и субъективного восприятия. Проверить отображение пользовательского интерфейса.

В данном типе тестирования:

Производится проверка реализованного дизайна  на удобство пользования.

## 1.6. Приоритет дефектов.

Высокий приоритет:

·

Blocker

- Блокирующая - ошибка, которая приводит приложение в

нерабочее состояние. Дальнейшая работа с приложением или с его ключевыми функциями становится невозможна;

·

Critical

- Критическая - ошибка, вызванная неправильной работой

ключевой бизнес логики, временной потерей связи с сервером или приводящая часть функционала в нерабочее состояние.

Средний приоритет:

·

Major - Значительная - ошибка, вызванная неправильной работой

основной бизнес-логики. Ошибка не критична или есть возможность для работы с этой функцией.

Низкий приоритет:

·

Minor - Незначительная - ошибка, не связанная с нарушением работы

бизнес-логики, очевидная проблема пользовательского интерфейса;

·

Trivial - Тривиальная - ошибка, не касающаяся бизнес-логики

приложения и малозаметная посредством пользовательского интерфейса.

## 1.7. Критерии начала и завершения тестирования

Критерии начала тестирования:

1.    Наличие всей необходимой документации: план тестирования и тест-дизайн;

2.    Тестируемый продукт работает и к нему есть доступ из браузера

Критерии завершения тестирования:

1.    Выявлены дефекты;

2.    Все этапы проведения процесса тестирования завершены.

## 1.8. Конечный результат.

Конечным итогом проведения тестирования должен стать оформленный отчет с описанием найденных дефектов тестируемого сайта.